服务类标准招标文件

项目名称：文旅集团存量资产测绘服务项目（三次）

项目编号：2024WLBLZB00007号

招 标 人：合肥文旅博览集团有限公司

招标时间：2024年4月

目    录

第一章 投标邀请（招标公告）	3

第二章 投标人须知前附表	6

第三章 投标人须知	9

一．投标文件的编制	9

三．投标文件的递交	10

四．开标、评标及定标	11

六．投标文件的澄清	13

七.中标通知书	13

八.异议处理	14

九．签订合同	14

第四章 招标需求	16

第五章 评标办法	21

第六章 合同	28

第七章 投标文件格式	42

一．投标函	43

二．投标人情况综合简介	45

三、投标保证金退还声明	45

四．开标一览表	46

五.详细报价清单	47

六．投标人信用承诺	49

七. 投标业绩	50

八．拟投入本项目的人员情况	51

九．服务方案	51

十．有关证明文件	51

十一．投标授权书	52

十二．投标人认为需提供的其他资料	53

- 投标邀请（招标公告）

合肥文旅博览集团有限公司（以下简称：文旅博览集团）现对“文旅集团存量资产测绘服务项目（三次）”项目（以下简称“本项目”）进行公开招标，欢迎具备条件的投标人参加投标。

一、项目名称及内容

1.项目编号：2024WLBLZB00007号

2.项目名称：文旅博览集团存量资产测绘服务项目（三次）

3.项目单位：合肥文旅博览集团有限公司

4.项目概况：目前文旅博览集团有滨湖会展中心4#车库、廉政教育基地、山体咖啡馆、第二办公区、绿轴车库等未办理产证的历史遗留项目，且部分为存在缺少土地权属来源文件、建设竣工资料不全等问题的“难办证”项目，因此需要参照“难办证”流程办理产权登记工作，其中需要土地勘测定界、土地权籍调查、规划核实、不动产测绘和房产测绘等材料作为确权登记资料。

5.资金来源：自筹

6.项目概算：20万元

7.项目类别：服务类

二、投标人资格

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有乙级及以上测绘资质；

3.本项目不接受联合体投标；

4.符合下列情形之一：

1)开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。

2)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。

3)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。

4)最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

5.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

1）投标人被人民法院列入失信被执行人的；

2）投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

3）投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的；

4）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

三、投标报名

1.报名日期：2024年4月10日上午9:00至2024年4月16日下午17:00

2.领取方法：登录文旅博览集团网站http://www.zwzcgl.com下载标书

3.报名方法：下载附件《投标报名信息表》并完整填写信息后在规定的报名日期内发送至邮箱：361923526@qq.com

四、投标保证金

投标保证金缴纳详见第二章投标人须知前附表

五、开标时间及地点

1.开标时间：2024年4月18日9：00

2.开标地点：合肥市蜀山区习友路与茂荫路交口投资大厦3楼多功能厅

六、投标截止时间

2024年4月18日9：00

七、联系方法

招 标 人：合肥文旅博览集团有限公司

地    址：合肥市政务区习友路与茂荫路交口投资大厦

联 系 人：汪工   电话：0551-63530687

八、其他补充事宜

有任何疑问或问题，请在工作时间（周一至周五，上午08:00-12:00，下午2:30-5:30，节假日休息）与项目联系人联系。

九、 招标文件的异议、投诉

1、投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在规定时间通过电子邮件形式提出或以书面形式向招标人提出。

2、招标人未在规定时间内予以答复的，可以向招标人纪检监察部门反映。联系电话：0551-63539209。

第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 合肥文旅博览集团有限公司 |
| 2 | 委托人 | 合肥文旅博览集团有限公司 |
| 3 | 项目名称 | 文旅博览集团存量资产测绘服务项目（三次） |
| 4 | 项目编号 | 2024WLBLZB00007号 |
| 5 | 项目性质 | 服务类 |
| 6 | 资金来源 | □财政投资 委托人自筹 □其他 |
| 7 | 标段划分 | 不分标段 □分为 个标段 |
| 8 | 付款方式 | 1.按测绘项目单独付款； 2.在中标人完成测绘项目并经主管部门备案后，委托人支付至该单项测绘项目合同价的80%，在中标人协助委托人向市相关部门完成该测绘项目的申请确认流程后，委托人支付至该单项测绘项目合同价的100%。 注：在委托人付款前，中标人需向委托人交付等额的增值税专用发票，否则委托人有权拒绝或者延迟付款，且不承担违约责任。 投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定负偏离的，投标无效。 |
| 9 | 联合体投标 | □接受 不接受 |
| 10 | 投标有效期 | 60天 |
| 11 | 服务地点 | 合肥市蜀山区 |
| 12 | 服务期限 | 合同签订壹年。服务期满后，如中标人履约情况良好，委托人考核合格且符合项目现场服务需求，可以按照本次中标价及中标综合单价续签下壹年度合同，续签次数最多2次。 |
| 13 | 踏勘现场 | 自行踏勘 □招标人统一组织 |
| 14 | 投标文件 | 正、副本各一，封装于一个文件袋内 |
| 15 | 开标时间 及地点 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 |
| 16 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 18 | 履约保证金 | 1.履约保证金数额： / 2.收受方式为：□现金保证 □现金支票 □银行汇票 □银行保函 □银行转账 □工程担保 □保证保险 3.收受人为:□招标人、委托人 4.提交时限：合同签订前按规定提交履约保证金，若中标人在规定时限内未提交保证金的，招标人将书面通知中标人，5日内不能办理的，招标人将有权取消其中标资格。 5.退还：合同履约完成后30日内一次性退还。 6.如采用银行保函，银行保函由合肥本地银行或在合肥具有分支机构的银行出具的见索即付无条件保函。 7.如采用工程担保，工程担保由注册地在合肥市或在合肥具有分支机构的国有担保公司出具的无条件担保。 |
| 19 | 投标保证金金额 | 人民币大写：肆仟元整（小写：￥4000.00），投标保证金应当在投标报名截止时间前足额到达本次招标公告指定账号（项目多标的的，应向所投标的对应账号交纳），且应当从投标人本单位账号转出。 详见招标文件第三章投标人须知第2条 |
| 20 | 投标保证金交纳账号 | 单位名称：合肥文旅博览集团有限公司 开户银行账号：1302010509200182305 开户银行：中国工商银行合肥望江路支行 备注： （1）转帐时请备注“××项目投标保证金，并将转账凭证扫描件发送至361923526@qq.com邮箱； （2）投标保证金缴纳截止日为报名截止日。 |
| 21 | 投标人信用记录 | 投标文件中须提供投标人信用承诺（格式见第七章“投标人信用承诺”）“投标人信用承诺”须盖投标人公章。（未提供或提供不符合的，投标无效） |
| 22 | 业绩要求 | 1.本招标文件中要求的业绩须为: 正在履约或已完成的业绩：投标文件中须同时提供以下业绩证明材料： （1）业绩合同扫描件； （2）与该业绩对应的项目正在履约或已完成的证明材料（如验收报告或业主（或合同委托人）证明）。 已签订合同但尚未实施的业绩不予认可。即截至投标截止时间，项目如存在目前尚未开始履约、人员进场但尚未实质性开展、处于暂停等情况的，该业绩不予认可。 注：（1）正在履约或已完成的证明材料须加盖项目业主单位或合同委托人公章(证明材料已有项目业主单位或合同委托人公章的除外)，否则评标委员会不予认可。（2）如果业绩合同和项目已完成（或正在履约）的证明材料中的合同金额、建筑面积等合同要素不一致的，以项目已完成（或正在履约）的证明材料为准。 2.如投标人提供的上述1要求的业绩证明材料均未能明确反映出招标文件所要求的内容的（如合同总金额、面积或项目负责人名称等），应另附业主（或合同委托人）证明材料予以明确说明，证明材料须加盖项目业主单位或合同委托人公章，否则评标委员会不予认可。 |

第三章 投标人须知

一．投标文件的编制

1.投标文件的编写要求

1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；

1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

1.3投标文件的书面内容不得涂抹或改写；

1.4满足本招标文件规定的其它要求。

2.投标文件由以下部分构成

2.1投标承诺书、开标一览表、分项报价表、投标事项承诺原件等；

2.2投标人资质证明文件复印件、法人和授权代表人身份证复印件；

2.3投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；

3.投标报价说明及依据

3.1招标内容、采购清单及有关文件等；

3.2国家、行业、地方有关技术标准规范；

3.3投标方需按照《投标分项报价表》格式做报价清单，所有价格均为到达项目所在工地含税（增值税专用发票）报价。

4.投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款和图纸，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

### 二．投标保证金的缴纳

1投标前，投标人应向文旅博览集团提交投标人须知前附表规定金额的投标保证金，作为投标的一部分，投标保证金应当从投标人账户转出，并在报名截止时间前足额到达招标公告指定账号。

开标后，文旅博览集团将从投标保证金查询系统中查询投标保证金信息，并提交评标委员会评审。

2 投标保证金可采取下列任何一种形式：

2.1异地电汇；

2.2本地转帐。

3文旅博览集团不接收以现金或汇票形式递交的投标保证金；投标保证金交纳人名称与投标人名称应当一致。分公司或子公司代缴投标保证金，视同名称不一致。投标保证金交纳人名称与投标人名称不一致的，投标无效。

4未按要求提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而导致投标无效。

5 招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（不计息）。投标保证金只退还至投标人账户。

6有下列情形之一的，招标人不予退还投标保证金：

6.1投标人在规定的投标有效期内撤回或修改其投标；

6.2中标候选人无正当理由放弃中标项目资格的；或中标人无正当理由不与招标人签订合同的；或中标人在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；或中标人不提交招标文件所要求的履约保证金的。

7由于投标人行为导致招标人或文旅博览集团损失的，相应损失由投标人承担，从投标保证金中扣除。投标保证金扣除后仍不足以弥补损失的，投标人应当对超过部分予以赔偿。

三．投标文件的递交

1、投标文件的密封和标记

1.1投标文件应密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；

1.2投标文件要求：正、副本各一份。

2、投标文件的递交、修改和撤回

2.1投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；

2.2投标人递交投标文件后，可修改或撤回投标文件，但必须在投标截止时间前书面通知招标人；投标截止后不得修改或撤回投标文件。

2.3投标人的修改书或撤回通知书，应按规定进行编制、密封、标记和递交，且在内层信封上标明“修改”或“撤回”字样。

四．开标、评标及定标

1.开标

1.1文旅博览集团将在招标公告（如有变更，以变更公告为准）规定的时间和地点组织公开开标。

1.2投标人一名授权代表参加商务标的开标。（授权代表须出示身份证原件）

1.3开标时，文旅博览集团查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。文旅博览集团将当众宣读投标人名称、投标价格以及文旅博览集团认为合适的其它详细内容。

2.投标文件的澄清、说明或补正

2.1为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2.2投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

2.3开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。开标一览表内容与唱标信息内容不一致的，以开标一览表为准。

2.4 开标一览表中投标总价与投标文件中各分项报价汇总金额不一致的，按以下方式处理：

2.4.1 项目以投标总价结算的，以开标一览表中投标总价为准；

2.4.2项目以分项报价为准据实结算的，投标无效。

3.评标

3.1评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露；

3.2评标方法：本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

3.3如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场决定是否改为竞争性谈判。谈判并不限定只进行二轮报价，如果谈判小组认为有必要，可以要求投标人进行多轮报价。在谈判内容不做实质性变更及重大调整的前提下，投标人下轮报价不得高于上一轮报价。

3.4 评标委员会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行评审。

3.5评审过程中，如有询标，投标人授权代表（或法定代表人）应携带本人有效身份证明（包括居民身份证、社保卡、军官证、驾驶证或护照）原件参加询标并签字，因投标人授权代表未到开标现场或联系不上等情形而无法接受评标委员会询标的，有关风险投标人自行承担。

3.6评标委员会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的初审指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的服务范围和质量等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

3.6.1投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

3.6.2投标联合体没有提交共同投标协议；

3.6.3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

3.6.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

3.6.5投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；

3.6.6投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

3.6.7投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

3.6.8评委委员会评议认为构成废标的其他情况；

3.6.9其他未实质性响应招标文件要求的。

3.7评审时，评标委员会将审查投标文件是否符合招标文件的评审指标要求。

3.8如果投标文件未通过投标有效性评审，投标无效。

3.9评标委员会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

4.定标

4.1评标委员会应当按招标文件规定的标准和方法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

4.2如评标委员会认为有必要，将首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目招标活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

4.3原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

4.4招标人不承诺报价最低者能够中标。

5.招标人一律不予退还投标人的投标文件。

6. 本招标文件所要求的证书、认证、资质，均应当是有权机构颁发，且在有效期内的。

五. 投标信息发布

1.与本次招标活动相关的信息，将在合肥文旅博览集团有限公司网(http://www.zwzcgl.com)发布。

2. 文旅博览集团对招标文件进行的答疑、澄清、变更或补充，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。当招标文件、招标文件的答疑、澄清、变更或补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。投标人应主动上网查询。文旅博览集团不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

六．投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

七.中标通知书

- 1.文旅博览集团将以中标通知书形式通知中标人，其投标已被接受。

- 2.文旅博览集团对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

3.中标公示期满后，中标人请在3个工作日内委派专人凭介绍信或公司授权书（须同时携带有效身份证明）领取中标通知书（联系人及联系方式：汪工  0551-63530687，地址：合肥市蜀山区习友路与茂荫路交口投资大厦2楼招标采购部）。

八.异议处理

1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间，由投标人授权代表（或法定代表人）携带身份证明材料，以书面形式向文旅博览集团提出异议，逾期不予受理。

2.异议书内容应包括异议的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

3.有以下情形之一的，视为无效异议：

3.1 未按规定时间或规定手续提交异议的；

3.2异议内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

3.3其他不符合异议程序和有关规定的。

4.文旅博览集团将在收到书面质疑后5个工作日内审查异议事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知异议人，但答复的内容不涉及商业秘密。

九．签订合同

1.履约保证金

2.1签订合同前，投标人应提交履约保证金。履约保证金金额、收受方式及收受人见投标人须知前附表规定。

2.2投标人须知前附表约定收取履约保证金或免收履约保证金的，从其规定。

2.3如果中标人未按规定交纳履约保证金，招标人有权取消该授标，在此情况下招标人可将该标授予其下一个中标候选人，或重新招标。

2.签订合同

2.1中标人应在中标通知书发出之日起30日内（具体时间、地点见中标通知书）与委托人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

2.2中标人、委托人双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，委托人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2.3招标人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

2.4招标人在授予合同时有权对标的物的数量予以适当的增加或减少；

2.5中标人不与委托人签订合同的，招标人可单方面取消其中标资格，并追究其责任。

第四章 招标需求

# 前注：

# 1.投标人中标后须按国家相关规定缴纳税金并按委托人要求提供发票，费用含在本次投标总价中，中标后不作调整。

# 2.如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中的约定方式联系文旅博览集团，或接受答疑截止时间前联系招标人。否则视同理解和接受。

# 一、项目概况

# 主要测绘项目包括但不限于会展中心4#车库、廉政教育基地、山体咖啡馆、第二办公区、绿轴车库等未办理产证的历史遗留项目。

# （一）会展中心4#车库

# 位于合肥滨湖国际会展中心，总建筑面积约1.4万平方米，2021年5月底完成地下车库主体结构施工后因施工单位破产倒闭，导致资料丢失、主体灭失，致使4#车库无法竣工验收；可能需要完成规划核实、房产实测、不动产测绘、车位测绘等多项测绘工作。

# （二）廉政教育基地

# 包括1#、2#、3#等3栋单体建筑，其中1#建筑面积约3445.6平方，2#建筑面积约7487.06平方，3#建筑约1560.4平方；可能需要完成包括电子报盘、房产实测、不动产测绘等多项测绘工作。

# （三）山体咖啡馆

# 咖啡馆及地下车库项目位于合肥市蜀山区月山东路与休宁路交口，于2006年2月办理有建设工程规划许可证副本（原件已遗失），规划名称为“咖啡馆及地下车库”，建筑功能为咖啡馆、车库、开闭所，整体建筑地下1层、地上2层（局部1层）系岩土建筑，规划建筑面积为10651㎡，其中地下车库5953㎡（停车220辆）、咖啡馆4698㎡；可能需要完成规划核实、车位测绘、电子报盘、房产实测、不动产测绘等多项测绘工作。

# （四）第二办公区

# 第二办公区A楼土地包括在嘉和苑小区土地中，土地证目前登记在其他单位名下，包括地号W17101地块、使用权面积7859.1平方米；地号W17100地块、使用权面积3577.12平方米；土地使用权类型均为划拨用地。第二办公区共A、B两栋建筑，其中A楼建筑面积约8966平方米，可能需要完成土地勘测定界、电子报盘、房产实测、不动产测绘等多项测绘工作。

# （五）绿轴车库

# 绿轴南段1#、2#地下车库，其中1#车库规划总建筑面积20637平方米，2#车库规划总建筑面积11981平方米，1#车库设计停车位约572个，2#车库设计停车位约274个；绿轴北库规划建筑面积13581平方米，车位404个；可能需要完成土地勘测定界、规划核实、电子报盘、房产实测、不动产测绘等多项测绘工作。

# 二、服务内容及服务要求

# 本项目服务内容包含但不限于：

# （一）土地勘测定界服务（含土地权籍调查）

# 包括地形测量、界线测绘、土地勘测定界测量、土地权属调查等；主要工作是形成包括勘测界定图（纸质版、电子版；2000坐标系、2004CAD）等材料，协助招标人完成土地权籍调查及国有建设用地使用权登记手续。

# （二）规划核实测绘（规划现状测绘）

# 完成项目的规划核实测绘或现状测绘并协助招标人向市自然资源和规划局完成规划确认及审核工作。

# （三）房产及不动产权籍测绘

# 提供房屋实测报告（原件）、房产面积实测报告书（原件）、不动产测绘报告（原件）包含宗地图（纸质、.DWG需2000坐标系）、新建房屋楼幢户室信息表（纸质需申请人和测绘单位共同盖章、电子）、幢（户室）土地使用权面积明细表（纸质、电子）、幢形图（纸质、.shp）等资料并协助采购人完成房屋权籍调查及房屋产权登记。

# （四）其他工作

# 坐标转换、相关数据检验检测、规划报建及不动产登记代理等。

# 三、档案资料要求

# （一）成果质量要求

# 中标人受招标人委托完成的测绘项目成果须满足国家、省、市现行有关文件对文本编制深度的要求，符合国家相关标准规范，并满足规划设计等要求，测绘成果需得到主管验收部门认可，否则招标人有权不予结算服务费。

# （二）档案管理要求

# 投标人必须具有完善的档案管理制度和措施，对招标人委托的任何项目涉及相关资料（如勘测定界图纸、规划许可证复印件、施工单位或建设单位的复测要求等）、原始地形地貌图纸、过程地形地貌图纸进行存档保管，确保招标人可以随时查阅。保密要求：投标人应具有健全的保密管理制度，对服务过程中涉及的保密数据具有保密义务。

# （三）其他要求

# 本项目需中标人免费搜集、提供委托项目相关的总规、影像等数据资料，并对搜集、整理的各类数据的质量进行检验检测，检验内容包括数据覆盖情况、时效性、数据逻辑一致性、数据规范性和可用性，不排除需要通过外业检测及补充测绘的可能性。

# 三、提交成果

# （一）勘测定界测绘

# 1）勘测定界技术报告书、勘测定界图、土地利用总体规划图、土地利用现状图等（土地勘测定界必须件）；

# 2）投标人按招标文件和合同的规定对全部成果资料逐项进行认真检查，提供合格的成果2份及成果电子版光盘1套（格式要求：文字WORD，表格EXCEL，图纸CAD（纸质版、电子版；2000坐标系、2004CAD））。

# 3)所有成果介质及包装用品均由中标方提供，所需费用包含在总报价中。

# （二）规划核实测绘

# 提供符合合肥市自然资源和规划局要求的规划核实或规划现状确认成果，包括但不限于规划核实表、规划定位图、规划竣工核实专题图，并通过市自然资源和规划局审核。

# （三）不动产测绘、房产测绘

# 成交供应商需提供房屋实测报告（原件2套）、房产面积实测报告书（原件）、不动产测绘报告（原件）包含宗地图（纸质、.DWG需2000坐标系）、新建房屋楼幢户室信息表（纸质需申请人和测绘单位共同盖章、电子）、幢（户室）土地使用权面积明细表（纸质、电子）、幢形图（纸质、.shp）等资料并协助采购人完成房屋权籍调查及房屋产权登记。

# 四、清单明细表

| 序号 | 测绘内容 |  | 单位 | 控制单价（元） | 预计 工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地勘测定界 | 土地勘界 | 亩 | 163.94 | 91 | 包含控制测量、界址点测量、地籍要素采集编辑、面积量算、地籍图（含宗地图）绘制、检查修改、成果资料整理、数据入库等，面积不足30亩时按30亩计算 |
| 2 |  | 地形图测绘 | 幅 | 5443.61 | 1 |  |
| 3 | 规划核实测绘 | 建筑单体 | 单体（栋） | 5000 | 5 |  |
| 4 |  | 车位测绘 | 个 | 25 | 1 |  |
| 5 |  | 规划面积测量 | m2 | 1.82 | 1 |  |
| 6 | 不动产测绘 | 单体 | 栋 | 4900 | 9 | 包含控制、细部点坐标、楼栋占地面积测算、权属调查、宗地图绘制、检查修改成果资料整理等。 |
| 7 |  | 户 |  | 30 | 9 | 分户计算占地分割面积等。 |
| 8 | 房产测绘 |  | m2 | 1.2 | 92233 | 非住宅类 |
| 9 | 电子报盘 |  | 套 | 800 | 9 |  |
| 10 | 图纸费 |  | 幅 | 160 | 9 |  |
| 备注：1.以上综合单价指完成招标需求内各分项测绘全部内容的综合价格，为取得可向主管部门备案的完整测绘成果的综合价格。 2.表格中预计工作量仅供参考，不作为项目结算依据；项目结算以实际工作量为准。 |  |  |  |  |  |  |

# 五、报价要求

# 1.投标人须按上述清单报投标总价及分项的综合单价，投标总价作为定标的依据。投标报价总价不得高于项目预算，综合单价不得高于项目控制单价。高于项目预算及控制单价的报价作为废标处理，中标后综合单价不变，按综合单价据实结算。

# 2.投标综合单价是指完成招标需求内各分项测绘全部内容的综合价格，为取得可向主管部门备案的完整测绘成果的综合价格。不因实际测绘项目的增减而调整，结算的工作量以委托人实际委托的项目、测绘面积及综合单价为准。综合单价为完成实际委托项目全部工作及服务所涉及的所有材料、资料、劳务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务以及成果有偿使用、评审、质检和验收等一切应有费用，包括但不限于影像获取、地图编制、测绘、方案编制、建模、坐标转换、调查工作开展过程中沟通协调所需要的费用，除此之外，委托人无需就向投标人或第三方支付任何其他费用。合同履约期内，所有测绘单价不调整。请投标人谨慎报价。

# 3.不得有漏项，否则为无效投标。

# 4.投标人所报最终投标总价应与分项单价与之相对应的合价累计之和相符，否则，投标人自行承担由此产生的一切后果和责任。评标时不对各分项累计进行核对。本项目以投标人最终投标总价作为定标依据，但招标人标后复核时如发现投标人最终投标总价与综合单价与之相对应的合价报价累计之和不符的，招标人将按最不利于投标人的方式进行调整，具体方式如下：

# （1）若各项报价累计之和小于最终投标报价，则以综合单价为准；

# （2）若各项报价累计之和大于最终投标报价，则以投标总价为准调整单价（各单价同比例调整）。

第五章 评标办法

1.为了做好文旅集团存量资产测绘服务项目（三次）（项目编号：2024WLBLZB00007号）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

2. 本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

3.本项目将依法组建不少于5人的评标委员会，负责本项目的评标工作。

4.评标委员会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品或服务价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

5.有效投标应符合以下原则：

5.1满足招标文件的实质性要求；

5.2无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；

5.3通过初审；

5.4评标委员会依据招标文件认定的其他原则。

6.评标委员会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

7. 评标委员会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。

对于询标后判定的结论（如通过或不通过），评标委员会应提出充足的理由，根据招标文件给定的评审指标进行判定，并予以书面记录。

评标委员会独立评审后，对投标人某项评审指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项评审指标的最终结论。

8.评审程序

本项目采用综合评分法进行评审，在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。综合评分法的主要因素是：技术部分、商务部分以及相应的比重。

评标委员会遵循规定评标原则，对投标人进行初审、详细评审、商务部分得分计算和确定中标候选人。

8.1初审

评标委员会按下表内容对所有投标人进行初审：

| 项目评审表（废标指标一览表） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 投标文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |  |  |
| 2 | 营业执照或事业单位法人证书 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照（或事业单位法人证书）的扫描件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人证书）的全部内容。联合体投标的，联合体各方均须提供。 |
| 3 | 投标人资格条件 | 符合招标公告要求 |  | 1.详见第一章投标邀请“投标人资格”； 2.提供资质证书扫描件。 |
| 4 | 投标函 | 符合招标文件要求 |  | 投标函中的授权代表须与投标授权书中保持一致，否则投标无效 |
| 5 | 开标一览表 | 符合招标文件要求 |  | 第七章投标文件格式一 |
| 6 | 投标报价 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 7 | 投标保证金 | 符合招标文件要求 |  |  |
| 8 | 投标授权书 | 符合招标文件要求 |  | 要求详见第七章投标文件格式“投标授权书” |
| 9 | 投标人信用记录证明材料 | 符合招标文件要求 |  | 具体详见第七章响应文件格式“投标人信用承诺”。 |
| 10 | 标书响应情况 | 付款响应、服务期限响应等 |  |  |
| 11 | 标书规范性 | 无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的 |  |  |
| 12 | 其他要求 | 上述指标中未列出，但国家相关法律法规或招标文件有明确规定的 |  |  |
| 评审指标通过标准： （1）资格审查采用定性方法，符合性评审，所有评审选项必须全部通过方为合格。 评标委员会根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为废标依据。符合评审指标通过标准的，为有效投标。未通过评审的投标人将不参与技术标、商务标评审。 （2）投标人提供的资料不全、不清楚、超出有效期等情况，将由评审委员会按照对投标人不利的解释去理解，由此产生的一切后果由投标人自行承担。 （3）投标人提供的与投标有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。如发现投标人有弄虚作假或提供不实信息以骗取中标的行为，无论在投标有效期内还是在工程实施过程中，一经发现，将被取消其中标资格或终止合同，视为企业不诚信行为。 |  |  |  |  |

8.2详细评审

8.2.1评标委员会将对所有通过初审的投标文件进行详细评审，具体如下：

根据评分的细则，评委应对进入详细评审的所有投标文件进行评分，并分别填写打分表。

将投标人每个分值项得分进行汇总并计算出平均值，得到该投标人该分值项的得分。

投标人的各项得分均保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

8.2.2商务、技术部分详细评审指标如下：

| 评分因素 |  | 分值范围 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分得分（38分） | 体系认证 | 0-6分 | 投标人具有经中国国家认证认可监督管理委员会认可的认证机构颁发的有效的环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证、测量管理体系认证证书证书，每提供1个得2分，最多得6分。 注：投标文件中须提供证书扫描件作为评审依据，证书中应能体现发证机构已获认监委认证或能体现该证书可在认监委网站查询，否则须同时在投标文件中提供在认监委网站对证书发证机构的查询截图作为评审依据。 |
|  | 人员资质 | 0-4分 | 1.项目负责人具有测绘类相关专业高级及以上工程师职称，得2分； 2.技术质量负责人具有测绘类相关专业中级及以上工程师职称，得2分。 注：投标文件须提供上述人员相关证书扫描件及近3个月社保。 |
|  | 投标人 奖项 | 0-8分 | 1、自2019年1月1日以来（以颁奖时间为准）投标人获得过人民政府颁发的科学技术奖：省级及以上的，每个奖项得3分；地市级的，每个奖项得2分；本项满分6分。 注： 1.同一项目获奖不累计得分，以获得最高奖项得分； 2.投标文件中须提供获奖证书或批复或颁奖单位颁奖文件或网上公示截图（具有其中之一即可）等证明材料，须能体现出投标人名称，如无法体现，须另附颁奖单位的相关证明材料，未提供或提供不全的不得分。 2、具有地市级及以上档案主管部门颁发的档案管理类证书的得2分； 注：投标文件中提供证书扫描件。 |
|  | 项目负责 人业绩 | 0-12分 | 自2019年1月1日以来（以合同签订日期为准），拟配备项目负责人具有以下测绘服务业绩，且业绩合同内容须包含以下之一的，每提供一个业绩得3分，满分12分： 1、土地勘测定界（土地测绘或边界测绘）测绘； 2、房产测绘； 3、不动产测绘或不动产权籍调查。 注： （1）正在履约和已完成的业绩均可。拟派项目负责人须在业绩中担任项目经理或项目负责人。 （2）响应文件中提供业绩合同扫描件，如合同不能体现人员姓名、服务内容、签订时间等关键评审内容的，须另附业主单位（合同甲方）盖章的证明材料扫描件，否则不得分。 |
|  | 投标人业绩 | 0-8分 | 自2019年1月1日以来（以合同签订日期为准），投标人具有下列业绩： （1）合同内容包括规划核实的业绩的得2分； （2）合同内容包括土地勘测定界业绩的得2分； （3）合同内容包括不动产测绘或不动产权籍调查业绩的得2分； （4）合同内容包括房产测绘业绩，每提供一个业绩得2分。 注：（1）同一合同含多个业绩的不累计得分，以得分最高者计； （2）投标文件中提供业绩合同扫描件或影印件；如上述证明材料中无法体现项目具体内容的，须另附业主证明等经评委会认可的相关证明材料扫描件或影印件。 |
| 技术部分得分（52分） | 项目需求理解 | 0-8分 | 根据投标人提供的项目需求理解方案进行打分： （1）方案内容完整详细，完全符合采购需求要求（针对采购需求的要求，提出自己的观点及后续的整体安排）得6＜F≤8分； （2）方案内容基本完整，满足采购需求要求得3＜F≤6分； （3）方案内容简单，有待进一步细化，基本满足采购需求的要求得0＜F≤3分； （4）差或未提供相关内容的不得分。 |
|  | 项目重难点分析 | 0-8分 | 重难点分析方案：根据投标人提供的针对本项目的重难点分析方案进行打分： （1）方案内容完整详细可行，完全符合采购需求的要求（针对采购需求的要求，提出本项目主要的重难点及应对措施）得6＜F≤8分； （2）方案内容基本完整，满足采购需求的要求得3＜F≤6分； （3）方案内容简单，有待进一步细化得0＜F≤3分； （4）差或未提供相关内容的不得分。 |
|  | 技术方案 | 0-12分 | 投标人按该项目的工作内容（土地勘测定界、规划核实、不动产及房产测绘等）描述作业流程、技术路线、成果规格、组织安排、质量保证措施等。评审小组根据投标人提供以上内容的科学性、完整性、全面性和行业针对性等情况进行酌情评分。 （1）优得8＜F≤12分； （2）良得4＜F≤8分； （3）一般得1＜F≤4分； （4）差或未提供的不得分。 |
|  | 增值服务及便利化服务方案 | 0-12分 | 根据各投标人所提供增值服务内容（如服务经验、相关历史资料、提高工作效率的设备、对测绘服务区域的了解和熟悉程度等）及便利化服务方案进行综合评分。 （1）优秀的，得8＜F≤12分； （2）良好的，得4＜F≤8分； （3）一般的，得1＜F≤4分； （4）未提供的不得分。 |
|  | 质量管理及保密管理措施 | 0-12分 | 横向比较投标人编制的质量管理及档案管理保密措施，并进行综合评价： （1）优秀的，得8＜F≤12分； （2）良好的，得4＜F≤8分； （3）一般的，得1＜F≤4分； （4）未提供的不得分。 |

8.3报价部分得分计算（10分）

依据通过初审的有效投标人名单，其投标人的报价部分得分按照以下方式计算：

| 报价部分 | 最终投标报价 | 价格分统一采用有效最低价法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10％×100 | 0-10分 |
| --- | --- | --- | --- |

8.4确定中标候选人

8.4.1计算最终得分

将每个有效投标人的技术部分得分加商务部分得分，得出该投标人的最终得分。

投标人的各项得分均保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

8.4.2按照有效投标人最终得分由高到低排出中标候选人。

最终得分相同的，按技术部分得分由高到低顺序排序。技术部分得分及最终得分均相同的，则采取评标委员会抽签方式确定其前后次序。

9.各投标人的得分一经得出，并核对无误后，任何人不得更改。

10.如果有效投标报价出现两家或两家以上相同者，则采取评标委员会抽签方式确定其前后次序。

11.评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。

12.在评审过程中，评标委员会发现投标人的报价或者某些分项报价可能低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的说明或补正，经评标委员会认定其报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，将否决其投标。对于询标后判定为不符合招标文件的报价，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

13.投标人投标报价与公布的预算价（或控制价)相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

14.评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

15. 评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

16.在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。

第六章 合同

文旅集团存量资产测绘服务项目

文旅博览（2024）第xxx号合同

发包人（以下简称甲方）：合肥文旅博览集团有限公司

地 址：合肥市习友路988号投资大厦

法定代表人：

联系人：

电 话：

承包人（以下简称乙方）：

地 址：

单位负责人：

联系人：

电话：

合同

采购人（甲方）：  合肥文旅博览集团有限公司

服务人（乙方）：                               签订地点： 合肥市政务区投资大厦

项目名称：文旅集团存量资产测绘服务项目

项目编号：   2024WLBLZB000**号

甲方通过公开招标方式采购活动，决定将本项目采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，现依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国招投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致同意按如下条款签订本合同：

一、服务名称、内容及期限

（一）服务名称：文旅集团存量资产测绘服务项目

（二）服务内容:文旅博览集团滨湖会展中心4#车库、廉政教育基地、山体咖啡馆、第二办公区、绿轴车库等未办理产证项目。

（三）合同总价：**。

（四）服务期限：合同签订壹年。服务期满后，如乙方履约情况良好，甲方考核合格且符合项目现场服务需求，可以按照本合同总价及综合单价续签下壹年度合同，续签次数最多2次。

- 测绘费用及支付方式

1、测绘费：

| 序号 | 测绘内容 |  | 单位 | 综合单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地勘测定界 | 土地勘界 | 亩 |  | 包含控制测量、界址点测量、地籍要素采集编辑、面积量算、地籍图（含宗地图）绘制、检查修改、成果资料整理、数据入库等，面积不足30亩时按30亩计算 |
| 2 |  | 地形图测绘 | 幅 |  |  |
| 3 | 规划核实测绘 | 建筑单体 | 单体（栋） |  |  |
| 4 |  | 规划面积测量 | m2 |  |  |
| 5 |  | 车位测绘 | 个 |  |  |
| 6 | 不动产测绘 | 单体 | 栋 |  | 包含控制、细部点坐标、楼栋占地面积测算、权属调查、宗地图绘制、检查修改成果资料整理等。 |
| 7 |  | 户 |  |  | 分户计算占地分割面积等。 |
| 8 | 房产测绘 |  | m2 |  | 非住宅类 |
| 9 | 电子报盘 |  | 套 |  |  |
| 10 | 图纸费 |  | 幅 |  |  |

2、测绘单价是指完成各测绘项目全部内容的综合价格，为取得可向主管部门备案的完整测绘成果的综合价格。

3、测绘单价一次性包死，不因实际测绘项目的增减而调整，结算的工作量以甲方实际委托的项目与测绘面积为准。测绘单价为完成实际委托项目全部工作及服务所涉及的所有材料、资料、劳务、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、义务以及成果有偿使用、评审、质检和验收等一切应有费用，包括但不限于影像获取、地图编制、测绘、方案编制、建模、坐标转换、调查工作开展过程中沟通协调所需要的费用，除此之外，甲方无需就本合同项下服务向乙方或第三方支付任何其他费用。合同履约期内，所有测绘单价不调整。

4、按测绘项目单独付款；在乙方完成土地测绘、规划核实测绘、房产测绘实测报告或不动产测绘报告并经主管部门备案后，甲方支付至该单项测绘项目合同价的80%，在乙方协助甲方向市相关部门完成该测绘项目的申请确认流程后，甲方支付至该单项测绘项目合同价（测绘综合单价*测绘内容对应测绘单位数量）的100%。在甲方每次付款前，乙方需提供相应金额的增值税专用发票，甲方审核后于15个工作日内支付相应价款，如乙方迟延或拒绝开具的增值税专用发票的，甲方有权迟延支付应付款项，且不承担任何违约责任，乙方的各项合同义务仍按合同约定履行。

乙方指定收款账户信息如下：

开户行：

账  号：

户  名：

乙方保证提供的账户信息准确无误，乙方账户信息如有变更，应在合同规定的付款时间基础上至少提前7日以书面方式通知甲方。如乙方未按时通知或通知有误而导致甲方延期付款或无法转账的，甲方不承担任何责任。

三、测绘完成时间：

1、乙方自接到甲方任务单的次日起，在5个工作日内现场开展测绘工作（若遇到不利于现场测绘的天气等特殊情况时顺延），自甲方具备实测条件并提供相关资料后，乙方于15日之内完成测绘任务。若因不可抗力或其他非乙方原因造成无法按约定时间提交测绘成果，提交时间顺延。

2、在合同期间内，如遇项目重大工作节点，乙方需按甲方要求工期完成。

3、实际测绘项目可能有调整，最终结算以实际发生测绘量为准，合同服务期内，甲方如需增加或减少测绘项目，乙方需满足甲方需求，测绘结算单价执行中标单价。

4、因政府指令或项目现场实际需要导致乙方不再需要甲方提供测绘服务的，视为不可抗力事件，甲方有权随时解除合同且不承担违约责任，乙方已经完成且通过验收的测绘项目双方据实结算，未测绘的项目不再测绘，双方无条件解除合同。

四、提交成果与存储介质

（一）土地勘测定界测绘：

1）形成包括勘测定界技术报告书、勘测定界图、土地利用总体规划图、土地利用现状图等（土地勘测定界必须件）等并协助甲方完成土地权籍调查及国有建设用地使用权登记手续。

2）乙方按招标文件和合同的规定对全部成果资料逐项进行认真检查，提供合格的成果2份及成果电子版光盘1套（格式要求：文字WORD，表格EXCEL，图纸CAD（纸质版、电子版；2000坐标系、2004CAD））。

（二）规划核实测绘

提供符合合肥市自然资源和规划局要求的规划核实或规划现状确认成果，包括但不限于规划核实表、规划定位图、规划竣工核实专题图，并通过市自然资源和规划局审核。

（三）不动产测绘、房产测绘

乙方需提供房屋实测报告（原件2套）、房产面积实测报告书（原件）、不动产测绘报告（原件）包含宗地图（纸质、.DWG需2000坐标系）、新建房屋楼幢户室信息表（纸质需申请人和测绘单位共同盖章、电子）、幢（户室）土地使用权面积明细表（纸质、电子）、幢形图（纸质、.shp）等资料并协助甲方完成房屋权籍调查及房屋产权登记。

五、履约保证金

合同履约保证金为人民币  零元 整（¥  0.00 元），乙方应在合同签订后5日内将履约保证金支付给甲方。如乙方合作期间无违约情况发生，该保证金在合作期满后30日内退还乙方（不计息）；如乙方发生违约行为，则违约金将直接从履约保证金中扣除，履约保证金不足部分，乙方应在履约保证金扣除之日10日内补足。

六、乙方责任：

1、成果质量：受委托完成的测绘项目成果须符合国家现行《房地产测量规范》，并满足规划及土地等报批要求。乙方须按照甲方要求提供测绘成果，做好相关测绘服务工作，如与测绘内容相关的校核工作，若提供成果不准确或有误，甲方有权要求乙方在3日内进行整改，乙方逾期整改或拒不整改的，甲方有权按合同总价的20%追究乙方违约责任，同时该项目不予结算。若类似情况累计出现2次，甲方有权终止本合同并报交易监督部门严肃处理。

2、乙方房产测绘报告需通过市房产局测管科备案，否则甲方无需向乙方支付任何费用。

3、乙方不动产权籍测绘报告需通过合肥市自然资源和规划局备案，否则甲方无需向乙方支付任何费用。

4、乙方应到项目所在地进行现场查看。

5、乙方接到甲方指定测绘任务后，应与甲方签订项目测绘合同。

6、乙方应充分考虑本项目在作业现场的工作协调、人员沟通、调查对象不配合、调查对象外出等一系列潜在因素对项目成本及进度的影响程度，出现上述问题由乙方自行解决。乙方须严格执行项目时间要求（含节点时间要求），每延迟一天，须支付甲方违约金2000元/天；延期 30 天以上（含），甲方有权解除合同，同时乙方须按延期天数支付给甲方违约金。如不足以弥补甲方损失的，乙方应继续赔偿。

7、未经甲方同意，乙方不得将测绘成果资料公开或作其他用途，否则由此引发的质量问题或其他连带责任，由乙方承担，赔偿金额不超过项目测绘合同总金额的100％。

8、由乙方原因造成测绘成果质量不符合合同约定的，乙方负责无偿返工。测绘成果经鉴定不合格给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任，赔偿金额不超过该幢房屋测绘费的100％。

9、乙方无正当理由解除合同，须承担项目测绘合同金额 100 %的违约赔偿责任。

10、因乙方提供的测绘报告无法通过市自然资源规划局、市房产局或其他主管部门的验收或备案的，视为乙方违约，甲方有权利随时解除合同且向乙方索赔。

七、甲方责任：

1、甲方应保证提供给乙方的全部资料及文件的真实性、合法性、完整性和准确性。在乙方测绘期间，如有设计变更，甲方应及时提供变更图纸资料。

2、甲方应当密切配合乙方的测绘工作，为乙方提供必要的便利和支持。

八、争议的解决方式

如本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决；协商不成的，采取以下第 2 种方式处理：

1、向甲方所在地仲裁机构提请仲裁；

2、向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

九、其他条款

1、甲乙双方就合同中涉及各类通知、协议等文件以及合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达地址及法律后果作如下约定：

甲方确认其有效的送达地址：

乙方确认其有效的送达地址：

该送达地址适用范围包括：甲乙双方非诉时各类通知、协议等文件；合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，包括仲裁、民事诉讼程序的一审、二审、再审和执行程序等。

甲方送达地址需变更时应履行通知义务，通过     的方式向乙方进行通知；乙方送达地址需变更时应履行通知义务，通过           的方式向甲方进行通知。

在合同争议进入仲裁或民事诉讼程序时，甲乙双方送达地址变更应及时向仲裁机构、法院履行送达地址变更通知义务。

甲乙双方未按前述要求履行通知义务的，双方所确认的送达地址仍视为有效送达地址。因当事人提供或者确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时履行告知义务或指定的接收人拒绝签收等原因，导致法律文书未能被当事人实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达日；已履行送达地址变更通知义务的，以变更后的送达地址为有效送达地址。对于上述当事人在合同中明确约定的送达地址，法院进行送达时可直接邮寄送达，即使当事人未能收到法院邮寄送达的文书，由于其在合同中的约定，也应当视为送达。

2、下列关于合肥文旅博览集团有限公司存量资产测绘服务项目招标文件及其有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②响应（投标）文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。当上述文件与本合同产生冲突时，以本合同约定为准。

3、因乙方原因导致本合同产生纠纷的，乙方应承担由此给甲方造成的所有损失，包括但不限于甲方所遭受的直接损失、预期利益、律师费、诉讼费、仲裁费、担保费、公证费、保全费等费用。

4、本合同未尽事宜双方协商解决，另订补充合同。

5、本协议自甲乙双方签名盖章后生效。

6、本合同一式陆份，甲方执叁份、乙方执叁份。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

代表人签名：                                   代表人签名：

年       月       日

附件1 ： 主要人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |  |  |  |  |

附件2：

廉  政  协  议

委托人（甲方）：合肥文旅博览集团有限公司

监理人（乙方）：

为进一步完善监督制约机制，防止发生各种牟取不正当利益的违法违纪行为，促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和省、市廉政建设的规定，甲乙双方自愿签订本廉政协议，共同遵照执行。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一）甲乙双方自觉遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》、国家工商行政管理局《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》、国家最高人民检察院、最高人民法院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》及相关法律法规和廉政建设的规定。

（二）严格执行合同的要求，自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其上级有关部门举报、建议给予处理，并有权要求告知处理结果。

第二条  委托人的义务

（一）委托人及其工作人员不得索要或接受监理人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在监理人报销任何应由委托人单位或个人支付的费用等。

（二）委托人工作人员不得参加监理人安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，严禁通过赌博方式取得监理人及其工作人员的财物；不得接受监理人提供的通讯工具和高档办公用品等。

（三）委托人及其工作人员不得要求或者接受监理人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）委托人工作人员不得在监理人有关联的企业兼职，不得向监理人介绍家属或者亲友从事与委托人业务有关的经济活动。

（五）委托人工作人员不得以明显低于市场的价格向监理人购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向监理人出售房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）委托人工作人员不得利用职务之便收受监理人以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）委托人工作人员不得接受监理人给予或赠送的干股或红利。

（八）委托人任何人不得以个人的名义向监理人推荐设备、部件等供货商以及其他合作单位。

第三条  监理人的义务

（一）监理人不得以任何理由向委托人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)监理人不得以任何名义为委托人及其工作人员报销应由委托人单位或个人支付的任何费用。

（三）监理人不得以任何理由安排委托人工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）监理人不得为委托人单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为委托人提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）监理人不得与委托人工作人员就合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）监理人不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费等各种名义向委托人工作人员给予或赠送钱物。

（七）监理人不得向委托人工作人员提供干股或红利。

（八）监理人须按合肥文旅博览集团有限公司纪委要求开展相关工作。

第四条  违约责任

（一）委托人及其工作人员违反本协议第一、二条规定。委托人按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

投诉联系部门：合肥文旅博览集团有限公司 纪检监察室，联系电话0551-63539209，举报邮箱：zt_jcsjb@163.com

（二）监理人及其工作人员违反本协议第一、三条规定。根据具体情节和造成的后果，委托人有权依据法律法规及合同约定对监理人采取以下一种或多种处理办法：

1．向建设行政部门、招投标管理部门及监理人上级主管部门通报，建议作出相应处理；

2．委托人有权扣除监理人履约保证金全部或部分（视情节严重性而定）；

3．监理人一定期限内（6个月至5年，具体由委托人根据情况而定）不得参与委托人作为发包人（业主）的工程项目投标和物资采购等相关业务；

4．终止或解除双方已签订的包括（不限于）本合同在内的所有合同。

委托人作出的处理意见，监理人应无条件接受并承担给委托人造成的损失，全额返还通过不正当手段从委托人获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条  双方约定

本协议由双方或双方上级单位负责监督。可由委托人或委托人上级单位的纪检监察部门约请监理人或监理人上级单位的纪检监察部门对本协议履行情况进行检查，提出在本协议规定范围内的裁定意见。

第六条  本协议有效期为甲乙双方签署之日起至《合肥文旅博览集团有限公司2023年设施设备大中修（一标段）工程合同》终止。

第七条  本协议作为《合肥文旅博览集团有限公司2023年设施设备大中修（一标段）工程合同》的附件，与《合肥文旅博览集团有限公司2023年设施设备大中修（一标段）工程合同》具有同等法律效力。

委托人（盖章）：                   监理人（盖章）：

法定代表人或	                    法定代表人或

授权代表：   (职务)               授权代表：  （职务）

签名：                            签名：

廉政监督联系人                    廉政监督联系人

签字：                            签字：

电话：0551-63539209               电话：

时间：2023年   月   日            时间： 2023年    月    日

### 附件3：

安全生产合同

为在          施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人            （发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人         （承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同：

1.发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2.承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，—环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按《建设工程安全生产管理条例》及有关规定的配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

（4）承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（5）承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

（6）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

（7）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（8）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用：

（9）施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（10）承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则．严肃处理相关责任人。

（11）安全生产费用按照《建设工程安全生产管理条例》的相关规定使用和管理。

3.违约责任

如承包人违反本合同约定的，除《合肥文旅博览集团有限公司2023年设施设备大中修（一标段）工程合同》及其附件另有约定的外，承包人每发生一次违约行为，应当向发包人支付违约金5000元，违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应当继续赔偿发包人损失，造成安全事故的，承包人应当依法承担相应责任。

4.本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效。

5.本合同—式 壹拾贰 份，合同双方各执 陆 份。

| 甲方（盖章）： 法定代表人或 授权代表： 签字： 日期： | 乙方（盖章）： 法定代表人或 授权代表： 签字： 日期 |
| --- | --- |

第七章 投标文件格式

投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 投标函 |  |
| 二 | 拟投标人情况综合简介 |  |
| 三 | 投标保证金退还声明 |  |
| 四 | 开标一览表 |  |
| 五 | 投标人信用承诺 |  |
| 六 | 投标业绩 |  |
| 七 | 拟投标本项目的人员情况 |  |
| 八 | 服务方案 |  |
| 九 | 有关证明文件 |  |
| 十 | 投标授权书 |  |
| 十一 | 投标人认为需提供的其他资料 |  |

一．投标函

致：合肥文旅博览集团有限公司

根据贵方“                   项目”的第                号招标邀请书，正式授权                   　（姓名、身份证号）代表投标人        　   （投标人全称），提交规定形式的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）我方按招标文件规定提供服务的最终投标报价详见开标一览表，我方完全响应招标文件规定的服务期限及付款方式。如我公司中标，我公司承诺愿意按招标文件规定交纳履约保证金。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件的答疑、澄清、变更或补充（如有）、参考资料及有关附件，我方正式认可并遵守本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）、规定及要求均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料均真实无误、及时、有效。企业运营正常（注册登记信息、年报信息可查）。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方承诺若中标，按招标文件要求提供本地化服务。

（9）我方同意招标文件规定的付款方式。

（10）与本投标有关的通讯地址：

电    话：                      传    真：

投标人基本账户开户名：            账号：             开户行：

投标人章：                      日    期：

特此承诺

投标人（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

年   月   日

二．投标人情况综合简介

(投标人可自行制作格式)

三、投标保证金退还声明

项目名称：

项目编号：

投标保证金金额：

我单位投标保证金到期后请汇至如下账号：

收款单位：

开 户 行：

银行账号：

电    话：

地    址：

附：投标保证金转账凭证扫描件

投标人（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

年   月   日

四．开标一览表

| 项 目 名 称 | 文旅博览集团存量资产测绘服务项目 |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 全部 |
| 最终投标报价 （人民币） |  |
| 备注 | 最终投标报价=各测绘服务项目预计工作量*综合单价 |

- 五.详细报价清单

| 序号 | 测绘内容 |  | 单位 | 控制单价（元） | 预计 工作量 | 综合单价报价（元） | 综合报价小计（综合单价*预计工作量）（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地勘测定界 | 土地勘界 | 亩 | 163.94 | 91 |  |  |  | 包含控制测量、界址点测量、地籍要素采集编辑、面积量算、地籍图（含宗地图）绘制、检查修改、成果资料整理、数据入库等，面积不足30亩时按30亩计算 |
| 2 |  | 地形图测绘 | 幅 | 5443.61 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 规划核实测绘 | 建筑单体 | 单体（栋） | 5000 | 5 |  |  |  |  |
| 4 |  | 车位测绘 | 个 | 25 | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | 规划面积测量 | m2 | 1.82 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 不动产测绘 | 单体 | 栋 | 4900 | 9 |  |  |  | 包含控制、细部点坐标、楼栋占地面积测算、权属调查、宗地图绘制、检查修改成果资料整理等。 |
| 7 |  | 户 |  | 30 | 9 |  |  |  | 分户计算占地分割面积等。 |
| 8 | 房产测绘 |  | m2 | 1.2 | 92233 |  |  |  | 非住宅类 |
| 9 | 电子报盘 |  | 套 | 800 | 9 |  |  |  |  |
| 10 | 图纸费 |  | 幅 | 160 | 9 |  |  |  |  |
| 备注：1.以上综合单价指完成招标需求内各分项测绘全部内容的综合价格，为取得可向主管部门备案的完整测绘成果的综合价格。 2.表格中预计工作量仅供参考，不作为项目结算依据；项目结算以实际工作量为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人(公章)：

备注：表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，超过项目概算或者表中某一标段填写多个报价，均为无效报价。

六．投标人信用承诺

我公司申明，我公司无以下不良信用记录情形：

1.公司被人民法院列入失信被执行人；

2.公司、公司法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3.公司被工商行政管理部门列入企业经营异常名录；

4.公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5. 参加本次投标活动前三年内，在服务活动中没有重大违法及安全事故记录。

我公司已就上述不良信用行为按照招标文件规定进行了查询，并在投标文件中如实提供查询截图及相关证明。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司中标资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

投标人（公章）：

七. 投标业绩

（一）业绩表

（格式仅供参考）

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 合同总金额 | 业主单位 及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初审业绩（资格门槛业绩） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 评审业绩（打分业绩） |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

（二）业绩证明材料

（建议与上述“（一）业绩表”填写的业绩一一对应提供）

八．拟投入本项目的人员情况

投标人可自行制作格式，应能体现出所有招标文件要求的内容，并附相关证明材料（扫描件）。

九．服务方案

（投标人可自行制作格式）

十．有关证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、招标需求及评标办法规定的相关证明文件（制作成扫描件）。

特别提示：

投标人在投标文件制作时，在此栏内上传下列材料（包括但不限于）：

招标文件要求的其他证明资料（根据项目要求编辑），如营业执照、税务登记证、业绩、相关证书、证明资料等，应将上述证明材料制作成扫描件。

十一．投标授权书

本授权书声明：           公司授权       （投标人授权代表姓名、职务，手机号码）代表本公司参加合肥文旅博览集团有限公司                   招标活动（项目编号：       ），全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人授权代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

特此声明。

投标人(公章)：

日        期：

注：

1.本项目只允许有唯一的投标人授权代表（须与投标函中授权代表为同一人，否则投标无效），投标文件中提供授权代表身份证扫描件。

2.法定代表人参加投标的无需此件，但投标文件中须提供身份证扫描件。

十二．投标人认为需提供的其他资料

（投标人可自行制作格式）